УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК

МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ»

И АДМИНИСТРАЦИЙ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  АДЫГЕЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 25.06.2026 г. № 425

с. Красногвардейское

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красногвардейского района к отопительному периоду 2026 -2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения Плана мероприятий (дорожная карта) «Получение муниципальными образованиями Республики Адыгея паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов», утверждённого Заместителем Председателя Кабинета Министров Республики Адыгея 30.01.2026 г.,  проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и жилищного фонда, расположенных на территории Красногвардейского района, к работе в отопительный период 2026-2027 годов, предупреждения возникновения нарушений и сбоев в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию при администрации МО «Красногвардейский район» по подготовке и прохождению отопительного периода 2026-2027 годов для осуществления контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения независимо от ведомственной подчиненности в составе, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.1. Межведомственной комиссии при администрации МО «Красногвардейский район»  по подготовке и прохождению отопительного периода 2026-2027 годов для осуществления контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения провести проверку готовности теплоснабжающей организации МУП «Хатукай» и потребителей тепловой энергии МО «Красногвардейский район» к работе в отопительный период 2026-2027 годов.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Красногвардейского района принять меры по своевременному выполнению требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на балансе объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, жилищный фонд, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, объектов здравоохранения, культуры и социальной сферы:

3.1. Принять необходимые и достаточные меры по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду и обеспечить их надежную, устойчивую, безаварийную работу в отопительном периоде 2026-2027 годов.

3.2. В срок до 01.07.2026 года предоставить в администрацию МО «Красногвардейский район» разработанные и утвержденные планы основных мероприятий по подготовке теплового, водопроводно-канализационного хозяйства к работе в отопительный период 2026-2027 годов и планы основных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов, определить конкретные сроки их выполнения и назначить ответственных лиц.

3.3. Провести работу по изысканию дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения полного финансирования плановых предзимних работ.

3.4. Принять меры по погашению задолженности за полученные жилищно-коммунальные услуги в отношении предприятий и организаций всех форм собственности, физических лиц.

3.5. Обеспечить создание нормативного и резервного запаса используемого топлива во всех теплоснабжающих предприятиях независимо от форм собственности.

3.6. Сформировать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

3.7. С 01.07.2026 года и до начала отопительного периода 2026-2027 годов организовать проведение опробования систем теплоснабжения и резервных топливных котлов в работе.

4. Руководителям теплоснабжающих организаций выполнить до 01.09.2026 г. все мероприятия по обеспечению готовности подведомственных объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов:

4.1. МУП «Хатукай» - по обеспечению готовности жилищного фонда.

4.2. МП ЖКХ «Красногвардейское», МУП «Хатукай» по обеспечению объектов водоснабжения и водоотведения.

5. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций принять меры, обеспечивающие контроль эксплуатации и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

6. МП ЖКХ «Красногвардейское», МУП «Хатукай» до 01.09.2026 г. принять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

7. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский район» осуществлять своевременное и достаточное финансирование мероприятий по подготовке к работе в зимний период в пределах финансовых средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Красногвардейский район», подведомственных администрации МО «Красногвардейский район» учреждений.

8. Рекомендовать руководителю ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» в срок до 01.09.2026 г. обеспечить готовность социально-значимых объектов к работе в отопительный период 2026-2027 годов.

9. Рекомендовать руководителю ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети, Красногвардейский РЭС, Адыгейский филиал Кубаньэнерго – село Красногвардейское:

9.1. В срок до 01.09.2026 года подготовить объекты электроснабжения района к работе в отопительный период 2026-2027 годов.

9.2. В срок до 01.09.2026 года обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на объекты теплоснабжения и социально значимые объекты.

9.3. В период подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов и его прохождения обеспечить готовность сил и средств к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения на объектах теплоснабжения, социально значимых объектах и в жилищном фонде Красногвардейского района.

10. Рекомендовать директору филиала АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Красногвардейском районе:

10.1. Обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям в отопительный период 2026-2027 годов в соответствии с лимитами потребления.

11. Рекомендовать руководителям МП ЖКХ «Красногвардейское» и МУП «Хатукай» своевременно предоставлять в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, а также в администрацию МО «Красногвардейский район» (отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта) информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов по установленной форме статистической отчетности № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.06.2025 г. № 291 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и указаний по ее заполнению».

12. Рекомендовать главам сельских поселений, находящимся на территории МО «Красногвардейский район» к 10.09.2026 года представить в администрацию МО «Красногвардейский район» копии паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов по форме, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

13. Отделу строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район» обеспечить направление в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея в установленные сроки статистической отчетности, а также информации об исполнении Плана мероприятий (дорожная карта) «Получение муниципальными образованиями Республики Адыгея паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов», утверждённого Заместителем Председателя Кабинета Министров Республики Адыгея 30.01.2026 г.:

- форма № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.06.2025 г. № 291 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и указаний по ее заполнению»;

- форма № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» и № 3-ЖКХ «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о подготовке и прохождении отопительного периода 2026-2027 годов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Красногвардейского района;

- о выдаче паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.

14. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации  МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район»                                                 Т.И. Губжоков

Приложение

к постановлению  администрации

МО «Красногвардейский  район»

от 25.06.2026 г. №_425

СОСТАВ

межведомственной комиссии при администрации МО «Красногвардейский район»  по подготовке и прохождению отопительного периода 2026-2027 годов для осуществления контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения независимо от ведомственной подчиненности

Сабаноков А.Н.        	 - Председатель комиссии, зам. главы администрации МО «Красногвардейского района» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды;

Баронов А.А. 		- Заместитель  председателя комиссии, зам. главы администрации  МО «Красногвардейский  район» по  вопросам экономической политики и сельского хозяйства;

Иванокова В.Г.         - Секретарь комиссии, главный специалист отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;

Члены комиссии:

Ермолаев О.Б.       	- Начальник  отдела  строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский  район»;

Быканов А.В.		- Начальник отдела по  делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский  район»- руководитель аппарата АТК;

Макина Е.П.		- Начальник управления культуры и кино администрации МО «Красногвардейский  район»;

Тлишев М.А.     	- Начальник управления образования администрации МО «Красногвардейский  район»;

Стовба С.М.		- Главный инженер МП ЖКХ «Красногвардейское» (по согласованию);

Биржев Т.Р.        		- Директор МУП  «Хатукай» (по согласованию);

Колесников А.Э.     	- Глава МО «Белосельское сельское поселение» (по согласованию);

Жуков З.А.     	- Глава МО «Хатукайское сельское поселение» (по согласованию);

Цеев Р.А.		- Глава МО «Большесидоровское сельское поселение» (по согласованию);

Гавриш Д.В.   		- Глава МО «Красногвардейского сельского поселения» (по согласованию);

Пархоменко А.А.		- Глава МО «Еленовское сельское поселение» (по согласованию);

Куфанов А.М.		- Глава МО «Уляпское сельское поселение» (по согласованию);

Камышан С.Н.		- Глава МО «Садовское сельское поселение» (по согласованию);

Набоков Н.К.       	- Начальник ПАО «Россети Кубань» Адыгейские Электрические Сети, Красногвардейский РЭС, Адыгейский филиал, Кубаньэнерго – село Красногвардейское (по согласованию);

Тлепцерише М.П.       	- Директор ООО «Красногвардейское ДРСУ» (по согласованию);

Коноков И.Т.		- Директор филиала АО «Газпром  газораспределение Майкоп» в Красногвардейском  районе (по согласованию).

Управляющий делами администрации

МО «Красногвардейский район»                                                        А.А. Катбамбетов