Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Красногвардейский район»

от 04.03.2026 г. № 155
Этапы и максимальные сроки строительства объектов капитального строительства

	№ п/п
	Объект капитального строительства
	Этап
	Максимальный срок строительства

	1
	Многоквартирный жилой комплекс из трех  двухсекционных  5 этажных домов; торговый центр; детский центр
	1 этап строительства
	 2 квартал 2035

	2
	Многоквартирный жилой комплекс из трех  двухсекционных 5 этажных домов
	2 этап строительства
	2 квартал 2035

	3
	Многоквартирный жилой комплекс из двух   двухсекционных 5 этажных домов
	3 этап строительства
	2 квартал 2035


Начальник отдела архитектуры и градостроительства

 администрации МО «Красногвардейский район»,

 главный архитектор района                                                                        М.Э. Шхалахов

